**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 政法委2021年雪亮工程进度款

项目单位： 中共静乐县委政法委员会

主管部门： 中共静乐县委政法委员会-027

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据《关于申报全国“雪亮工程”重点支持城市建设项目的请示》文件精神，开展雪亮工程项目建设。维护社会治安稳定，努力创建平安静乐。

**立项依据：**忻雪亮通【2020】1号及政府批件

**设立的必要性：**此项目的实施，能够为全县的社会稳定提供支持，有效防止违法犯罪等社会隐患的发生。

**保证项目实施的措施与制度：**按照项目建设计划，稳步推进。

**项目实施计划：**按照工程项目合同，根据进度情况，拨付工程进度款。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 2800000 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 2800000 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 2800000 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 2782303 | 2782303 |  |  |  | 2782303 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 17697 | 17697 | 0 | 0 | 0 | 17697 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.37 | 99.37 | 0 | 0 | 0 | 99.37 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据合同规定，严格按照计划推进工程进度，确保工程项目顺利推进。

（2）. 项目年度目标

根据工程进度，推进工程项目建设。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政法委2021年雪亮工程进度款项目绩效自评价结果为:总得分80.43分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.36% | 9.93 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 实施项目覆盖率 | 15 | 全覆盖 | 100% | 15 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 工程进度及时率 | 15 | 及时 | 90% | 13.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提升公共服务水平 | 15 | 良好 | 良好 | 0 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 15 | 满意 | 90% | 13.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 15 | 满意 | 90% | 13.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

按照雪亮工程合同拨付工程项目款

1. **产出情况及分析**

加强监控数量，为社会稳定提高技术支持。

1. **效益情况及分析**

为社会综合治理提供技术支持

1. **满意度情况及分析**

群众满意度提高

**四、项目主要经验做法**

暂无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

暂无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

暂无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.36% | 99.36% | 9.93 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目覆盖率 | 15 | 全覆盖 | 100% | 100% | 15 | 逐步完善 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 工程进度及时率 | 15 | 及时 | 90% | 90% | 13.5 | 逐步完善 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升公共服务水平 | 15 | 良好 | 良好 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 15 | 满意 | 90% | 90% | 13.5 | 逐步完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 15 | 满意 | 90% | 90% | 13.5 | 逐步完善 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |