**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 融媒体中心雪亮工程

项目单位： 静乐县融媒体中心

主管部门： 静乐县融媒体中心-041

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**为全面加强社会治安综合治理建设，提升平安静乐建设水平，静乐县政法委以综治中心为平台，以网格化管理为基础，以公共安全视频监控联网应用为重点的“雪亮工程”。

**立项依据：**根据中央，省、市、加强社会治安防范建设体系，落实全国综治和平建设精神的重要项目。

**设立的必要性：**加强社会治安综合治理，整合社会治理资源，创新社会治理方法，保障静乐人们安全。

**保证项目实施的措施与制度：**为全县268个点位光缆链路开通和对接。

**项目实施计划：**为全县268个点位光缆链路开通和对接。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 249 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 249 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 249 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 249 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成县综治中心“雪亮工程”系统软件建设

（2）. 项目年度目标

完成县综治中心公共安全视频监控全覆盖，为全县268个点位光缆链路开通和对接。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：融媒体中心雪亮工程项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 工程按期完成率（%） | 10 | ≥355 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 公共服务质量要求、保障范围达标率（%） | 10 | ≥100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 系统运维数 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 运维系统正常运行率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 安全保障认可率（%） | 10 | ≥100% | 100% | 10 |
| 社会效益 | 提升公共服务水平 | 10 | 良好 | 100% | 10 |
| 生态效益 | 空气质量 | 10 | 良好 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 雪亮工程覆盖率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | ≥100% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

及试运行，提高覆盖率。

1. **产出情况及分析**

良好

1. **效益情况及分析**

良好

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

及时维护，专人负责。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率（%） | 10 | ≥355 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 公共服务质量要求、保障范围达标率（%） | 10 | ≥100% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 系统运维数 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | 及时运行 |
|  | 成本指标 | 运维系统正常运行率（%） | 10 | ＝100% | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 安全保障认可率（%） | 10 | ≥100% | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益 | 提升公共服务水平 | 10 | 良好 | 100% | 100% | 10 | 良好 |
|  | 生态效益 | 空气质量 | 10 | 良好 | 100% | 100% | 10 | 良好 |
|  | 可持续影响指标 | 雪亮工程覆盖率 | 10 | ≥100% | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | ≥100% | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |